รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

จัดทำโดย

งานบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ | 200000 | 198000 | 20000 | ∕ |  |  | กองช่าง | ก.ย.66 | พ.ย.66 |  |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ (สายข้าง ร.ร.กุดแคน) | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 | 200000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11 | 200000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 | 200000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 | 500000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๙ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านแบง หมู่ที่ 2 | 100000 | 990000 | 1000 | ∕ |  |  | กองช่าง | มี.ค.66 | เม.ย.66 |  |
| ๑๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9 | 100000 | 99000 | 1000 | ∕ |  |  | กองช่าง | พ.ค.66 | มิ.ย.66 |  |
| ๑๒ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 | 250000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๑๓ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 | 50000 | 49500 | 500 | ∕ |  |  | กองช่าง | มี.ค.66 | เม.ย.66 |  |
| ๑๔ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้านบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 | 50000 | 49500 | 500 | ∕ |  |  | กองช่าง | มี.ค.66 | เม.ย.66 |  |
| ๑๕ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 | 200000 | 1980000 | 2000 | ∕ |  |  | กองช่าง | พ.ค.66 | มิ.ย.66 |  |
| ๑๖ | เจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 | 200000 | 198000 | 2000 | ∕ |  |  | กองช่าง | ม.ค.66 | ก.พ.66 |  |
| ๑๗ | เจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 20 | 200000 | 198000 | 2000 | ∕ |  |  | กองช่าง | มี.ค.66 | พ.ค.66 |  |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3 | 100000 | 99000 | 1000 | ∕ |  |  | กองช่าง | พ.ค.66 | มิ.ย.66 |  |
| ๑๙ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 | 500000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๒๐ | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 13 | 150000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๒๑ | ขุดลอกหนองแสง บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๕ | 200000 | 198000 | 2000 | ∕ |  |  | กองช่าง | ก.พ.66 | เม.ย.66 |  |
| ๒๒ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | โครงการขุดลอกห้วยเป บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 | 500000 | 495000 | 5000 | ∕ |  |  | กองช่าง | ก.พ.66 | เม.ย.66 |  |
| ๒๔ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 | 20000 | 198000 | 2000 | ∕ |  |  | กองช่าง | ก.ย.66 | พ.ย.66 |  |
| ๒๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 | 300000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๒๖ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 | 300000 | 297000 | 3000 | ∕ |  |  | กองช่าง | ก.ย.66 | พ.ย.66 |  |
| 27 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๒๘ | ก่อสร้างฝารางระบายน้ำรูปตัวยู ( แบบมีฝาปิด) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16 | 300000 | 297000 | 3000 | ∕ |  |  | กองช่าง | ก.ย.66 | พ.ย.66 |  |
| ๒๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 | 300000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑9 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 20 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1๘ | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | 100000 | - | - |  |  | ∕ | กองช่าง | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑ | กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองหลวง | 50,000 | 20000 | 30000 | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 10 ม.ค.66 | 10 ม.ค.66 |  |
| ๒ | ทัศนศึกษาดูงานนักเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง | 100,000 | - | - |  |  | ∕ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๓ | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง | 10,000 | - | - |  |  | ∕ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๔ | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลหนองหลวง | 30,000 | 30,000 | - | ∕ |  |  | กองสวัสดิการสังคม | 12 พ.ค.66 | 12 พ.ค.66 |  |
| ๕ | ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส | 20,000 | 20,000 | - | ∕ |  |  | กองสวัสดิการสังคม | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๖ | ศูนย์พัฒนาครอบครัวตัวอย่างในชุมชนตำบลหนองหลวง | 10,000 | - | - |  |  | ∕ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๗ | สนับสนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประกอบอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนเป้าหมายโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับรายได้ | 20,000 | 20,000 | - | ∕ |  |  | กองสวัสดิการสังคม | 12 มี.ค. 66 | 12 มี.ค. 66 |  |
| ๘ | โครงการสภาเด็ก-เยาวชนตำบลหนองหลวง | 20,000 | - | - |  |  | ∕ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๙ | อบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | 50,000 | - | - |  |  | ∕ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๑๐ | อบรมนักเรียนผู้สูงอายุหลักสูตร ชะลอชราพัฒนาคุณภาพชีวิต | 100,000 | 99,540 | 460 | ∕ |  |  | กองสวัสดิการสังคม | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๑๑ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 70,000 | 14,728 | 15,272 | ∕ |  |  | กองสวัสดิการสังคม | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | แข่งขันกีฬาตำบลและ TO BE NUMBER 1 | 600,000 | 595,635 | 365 | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 19 ธ.ค.65 | 23 ธ.ค.65 |  |  |  |  |  |
| ๒ | ประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบลหนองหลวง | 600,000 | 586,700 | 300 | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 8 พ.ย.65 | 8 พ.ย.65 |  |  |  |  |  |
| ๓ | จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบล หนองหลวง | 666,000 | 663,100 | 2,900 | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 10 มิ.ย.66 | 12 มิ.ย.66 |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน | 20,000 | - | - |  |  | ∕ | กองการศึกษาฯ | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |
| ๕ | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมน้อมรำลึกคุณค่าผู้สูงวัยในชุมชนหนองหลวง) | 180,000 | 180,000 | - | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 12 เม.ย.66 | 14 เม.ย.66 |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | กีฬาปฐมวัยสายใยผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงและสถานศึกษา ทั้ง 6 แห่ง | 20,000 | - | - |  |  | ∕ | กองสวัสดิการสังคม | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |  |  |  |  |  |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑ | อบต.หนองหลวงเคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน | 5,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๒ | วันท้องถิ่นไทย | 40,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๓ | เทิดทูลและพิทักษ์ดำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๔ | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล หนองหลวง | 20,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๕ | สนับสนุนการบริหารสถานที่กลางศูนย์บริการร่วมอำเภอเฝ้าไร่ | 20,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑ | เข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร | 10,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๒ | ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๓ | ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 100,000 | 97,965 | 35 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 28 ธ.ค.65 11 เม.ย.66 | 3 ม.ค.66 17 เม.ย.66 |  |
| ๔ | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการฝึกอบรม อปพร ตำบลหนองหลวง | 640,000 | 628,150 |  | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 11 มี.ค.66 | 14 มี.ค.66 |  |
| ๕ | โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นในการอพยพหนีภัย | 50,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑  แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บประปา-ขยะ | 941,000 | 921,603 | 19,397 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑ | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 50,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑ | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 10,000 | - | - |  |  | ∕ | กองการศึกษาฯ | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๒ | เข้าค่ายคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) | 182,000 | 181,850 | 150 | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 11 มี.ค.66 |  |  |
| ๓ | จัดงานวันเด็ก | 80,800 | 80,800 | - | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 14 ม.ค.66 |  |  |
| ๔ | ทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 40,000 | 40,000 | - | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 18 ก.พ.66 |  |  |
| ๕ | บัณฑิตน้อยสู่ฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 20,000 | 20,000 | - | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 28 มี.ค.66 |  |  |
| 6 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองหลวง | 300,000 | 299,990 | 10 | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 1 ธ.ค.65 | 7 ธ.ค.65 |  |
| 7 | รับประทานอาหารปลอดภัยเด็กปฐมวัยสุขภาพดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 20,000 | - | - |  |  | ∕ | กองการศึกษาฯ | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 75,320 | 75,320 | - | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๑9 | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) | 368,500 | 362,405 | 6,094 | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๑0 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 191,249 | 191,249 | - | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๑1 | สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน | 878,043 | 868,043.89 | 10,000 | ∕ |  |  | กองการศึกษาฯ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑ | จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ | 20,000 | 15,682 | 4,318 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๒ | โครงการธนาคารขยะ | 120,000 | 117,882 | 2,118 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๓ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 100,000 | 98,665 | 1,345 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 12 พ.ค.66 | 15 พ.ค.66 |  |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 798,220 | 779,420 | 18,800 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๘ | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | 20,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม การดำเนินการ | วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคำขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ | 30,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 425,000 | 4057,50 | 19,250 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | 36,000 | 35,432 | 568 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | 2,000 | 1,600 | 400 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๖ | ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าโล่ ใบประกาศรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่สามารถเบิกได้ตามกฎหมายกำหนด | 5,500 | 4,900 | 600 | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |
| ๗ | ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 5,000 | - | - |  |  | ∕ | สำนักปลัด | - | - | ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดทำ |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 23,498 | 23,498 | - | ∕ |  |  | สำนักปลัด | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 |  |

ปัญหา/ อุปสรรค

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  รัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามอำนาจหน้าที่เป็นจำนวนงบประมาณที่น้อยกว่าทุกปี  จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงไม่อาจที่จะดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการตามอำนาจหน้าที่ได้ทุกโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม จึงเลือกดำเนินการในกิจกรรมหรือโครงการที่มีความจำเป็นหรือสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าต่องบประมาณที่ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงต้องมีวิธีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีความสำคัญต่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรก   เพื่อเป็นกลไกในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการมาจัดทำในปีงบประมาณถัดไป และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นหลัก